СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

СОДЕРЖАНИЕ	2

Введение	3

Планирование конструирования	3

Проект программной системы	6

Диаграмма вариантов использования	6

Диаграмма компонентов	6

Диаграмма развертывания	7

Управление конструированием	7

Разработка программной системы	8

Порядок управления исходным кодом	8

Качество конструирования	9

Отчет о конструировании программной системы	9

Контрольный пример работы системы	10

Аналитика по задачам и репозиторию	10

Сопоставление плана и факта	11

Заключение	12

Список использованных источников	12

Приложение	13

Введение

Современный образовательный процесс всё чаще требует цифровых инструментов для приёма, проверки и анализа учебных работ. Классическая схема «студент сдаёт работу - преподаватель проверяет» плохо масштабируется при большом потоке заданий и ограниченном времени преподавателя. Дополнительную ценность даёт рецензирование (peer review): часть проверки выполняют назначенные рецензенты, а результаты становятся прозрачными и отслеживаемыми.

Цель курсового проекта - спроектировать и реализовать веб-платформу проверки заданий в режиме рецензирования, обеспечивающую загрузку работ, назначение рецензентов, оформление рецензий с комментариями и оценками, уведомления и формирование отчётов.

Задачи проекта включают: анализ требований предметной области; планирование процесса конструирования и оценку трудоёмкости; выбор модели жизненного цикла и инструментария; проектирование архитектуры; реализацию и тестирование; подготовку отчётных материалов.

Объект исследования - процесс проверки и рецензирования учебных заданий. Предмет исследования - программные средства (веб-приложение и сопутствующая инфраструктура), автоматизирующие данный процесс.

Планирование конструирования

Для планирования работ выбран таск-трекер Trello. В нём были созданы списки для стадий выполнения задач (например, To Do / In Progress / Done), а также карточки задач, соответствующие функциональным требованиям системы.

Для оценки трудоёмкости использован метод Story Points (SP) с собственной калибровкой: 1 SP = 4 часа работы. Первичная оценка была уточнена после детализации крупной задачи «Механизм рецензирования» на подзадачи.

| Задача | Оценка, SP | Оценка, часов (1SP=4ч) |
| --- | --- | --- |
| Регистрация и авторизация пользователей | 1 | 4 |
| Создание профиля пользователя (роль: студент, преподаватель) | 1 | 4 |
| Загрузка и хранение заданий | 2 | 8 |
| Создание алгоритма добавление рецензентов | 1 | 4 |
| Найти готовую библиотеку для рецензирования | 2 | 8 |
| Реализовать функционал рецензирования | 2 | 8 |
| Провести отладку функциональности рецензирования | 2 | 8 |
| Система уведомлений (о новых заданиях, полученных рецензиях) | 1 | 4 |
| Административный модуль (управление пользователями, заданиями, статистикой) | 1 | 4 |
| Поиск и фильтрация заданий/рецензий | 2 | 8 |
| Формирование отчетов (по студенту, по заданию, по группе) | 1 | 4 |
| Итого | 16 | 64 |

Суммарная оценка трудоёмкости по плану составила 16 SP, то есть 64 часов. При длительности семестра 12 недель это соответствует ориентировочно 5-6 часов в неделю (в зависимости от распределения задач).

Сформирован календарный график работ, привязанный к инкрементам и контрольным точкам (частичным сдачам).

| Неделя | Даты | Этап (инкремент) | Ключевые задачи | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10-16 ноября 2025 | Прототип | Регистрация, авторизация, профили | Рабочий вход и система ролей |
| 2 | 17-23 ноября 2025 | Инфраструктура | Настройка БД, загрузка и хранение заданий | Хранение и просмотр заданий |
| 3-4 | 24 ноября - 7 декабря 2025 | Реализация I | Алгоритм назначения рецензентов; подбор/интеграция библиотеки; базовое рецензирование | Основной функционал рецензирования |
| 5 | 8-14 декабря 2025 | Реализация II | Уведомления; поиск и фильтрация; отчёты | Повышение удобства и аналитики |
| 6 | 15-17 декабря 2025 | Тестирование | Отладка и проверка сценариев | Проверенный функционал |
| 7 | 18-20 декабря 2025 | Релиз | Администрирование; финальные правки; документация | Готовый к сдаче продукт |

Фактическое выполнение фиксировалось в Trello в момент перевода карточек в состояние Done, что позволяло сопоставлять план и факт по датам закрытия задач.

Проект программной системы

Проектирование выполнено с использованием UML-диаграмм: диаграммы вариантов использования, диаграммы компонентов и диаграммы развертывания.

Диаграмма вариантов использования

В системе предусмотрены четыре актёра: рядовой пользователь (обобщающая роль), студент, преподаватель и администратор.

Студент: загружает задания для рецензирования и просматривает полученные рецензии.

Преподаватель: создаёт учебные задания, выполняет рецензирование работ и формирует отчёты.

Администратор: управляет пользователями и выполняет специализированные функции администрирования.

Ключевые варианты использования включают регистрацию и авторизацию, загрузку задания, создание задания, рецензирование, управление пользователями и генерацию отчётов.

Диаграмма компонентов

Система реализована как веб-приложение с выделением основных модулей и сервисов:

Web UI - пользовательский веб-интерфейс.

Auth Module - аутентификация и авторизация пользователей.

Assignments Module - управление заданиями и связанными сущностями (курсы, задания, ответы).

Review Module - создание и хранение рецензий, выставление оценок и комментариев.

Notification Service - отправка уведомлений (в том числе на почту/мессенджер).

Report Generator - формирование отчётов (например, экспорт в Excel).

Admin Panel - интерфейс администратора для управления пользователями и просмотром статистики.

Database (PostgreSQL) - хранилище данных.

File Storage - хранение файлов загружаемых работ и отчётных документов.

Диаграмма развертывания

Развертывание предусматривает серверную часть (веб-сервер приложения и сервер базы данных), файловое хранилище и сервис уведомлений. Клиентская часть работает в браузере (Chrome и др.) и взаимодействует с сервером по протоколу HTTP.

Управление конструированием

В качестве модели жизненного цикла выбрана инкрементная модель разработки. Она позволяет получать работоспособные версии системы после каждой итерации и постепенно наращивать функциональность.

Организация работ строилась по принципам итеративной разработки с визуализацией потока задач в Trello (канбан-подход): задачи последовательно проходили этапы To Do → In Progress → Done.

Использованные инструменты и технологии:

Язык программирования: C#.

Фреймворк: ASP.NET Core MVC.

База данных: PostgreSQL.

ORM: Entity Framework Core.

Контроль версий: Git (GitHub).

Среда разработки: Visual Studio.

CI: GitHub Actions (сборка и проверки при push).

Разработка программной системы

Реализация выполнена с соблюдением соглашений по именованию и структурированию исходного кода. Проект организован по типовой структуре ASP.NET Core MVC (Models, Views, Controllers) с выделением сервисных компонентов для бизнес-логики и работы с данными.

Техника кодирования и организация исходного кода включали:

Разделение ответственности: контроллеры обрабатывают HTTP-запросы, сервисы содержат бизнес-логику, слой данных отвечает за доступ к БД.

Использование Entity Framework Core для миграций и доступа к данным через ORM.

Обработка исключений и проверка входных данных на уровне контроллеров/сервисов.

Использование повторно используемых представлений и компонентов интерфейса для уменьшения дублирования.

Порядок управления исходным кодом

Для управления исходным кодом применялась модель ветвления по задачам (task-based branching): каждая задача реализуется в отдельной ветке и после проверки объединяется в main.

Commit: одно логическое изменение - один коммит с информативным сообщением.

Branching: основная ветка main содержит стабильные версии, временные ветки именуются в формате <номер_задачи>_<имя>.

Контроль качества перед merge: успешная сборка и запуск тестов; просмотр изменений через Pull Request; проверки CI.

Релиз: выпуск из main с созданием тега версии (v1.0, v1.1 и т.д.).

Качество конструирования

Для обеспечения качества реализованы модульные и интеграционные проверки. Основной упор сделан на интеграционное тестирование пользовательских сценариев через UI.

Выбран стек автоматизированного тестирования: Python + pytest + Selenium. Тестовый проект включает следующие сценарии:

Проверки логина и главной страницы.

Проверки работы с курсами (список, создание, переход в детали).

Проверки ответов на задания.

Создание пользователей администратором, создание и удаление пользователя.

Проверка блокировки пользователя (тест зафиксировал отсутствие функционала на момент выполнения).

По результатам запуска ожидаемо не прошёл тест блокировки пользователя, так как соответствующий функционал планировался к реализации позже.

Отчет о конструировании программной системы

К моменту завершения проекта реализованы основные пользовательские страницы и функции системы. В приложении (или в отчётных материалах) приводятся скриншоты ключевых экранов:

Главная страница; страница входа.

Страницы курсов и автора курса.

Страница управления заданиями; страница проверки ответа.

Страница уведомлений и пример уведомления на почту.

Административная панель: главная, управление пользователями, запросы на проверку.

Отчёт в формате Excel.

Контрольный пример работы системы

Типовой сценарий работы (контрольный пример): преподаватель создаёт курс и задание; студент загружает ответ на задание; назначает рецензента; рецензент оставляет комментарии; автор выставляет оценку; преподаватель формирует отчёт по заданиям/студентам в виде выгрузки (Excel).

Аналитика по задачам и репозиторию

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Всего карточек в Trello | 24 |
| Закрыто (переведено в Done) | 19 |
| Не закрыто | 5 (ошибочно созданные карточки) |

| Метрика | Значение |
| --- | --- |
| Всего файлов (включая всё) | 103 |
| Файлов текста/кода (без bin/obj/.vs/...) | 101 |
| LOC (строк) | 90790 |
| Размер репозитория, МБ | 7,42 |

Активность по написанию кода в разрезе недель представлена на диаграмме ниже.

Рисунок 1 - Активность коммитов по неделям

| Неделя (понедельник) | Коммитов, шт. |
| --- | --- |
| 2025-09-01 | 0 |
| 2025-09-08 | 0 |
| 2025-09-15 | 0 |
| 2025-09-22 | 3 |
| 2025-09-29 | 0 |
| 2025-10-06 | 0 |
| 2025-10-13 | 0 |
| 2025-10-20 | 17 |
| 2025-10-27 | 0 |
| 2025-11-03 | 0 |
| 2025-11-10 | 0 |
| 2025-11-17 | 4 |
| 2025-11-24 | 4 |
| 2025-12-01 | 0 |
| 2025-12-08 | 19 |
| 2025-12-15 | 26 |
| 2025-12-22 | 0 |
| 2025-12-29 | 0 |

Сопоставление плана и факта

План работ был задан календарным графиком (по инкрементам), а факт фиксировался переводом карточек в Done. На этапе прототипа была отмечена экономия времени: задачи, оценённые в 8 часов, были выполнены примерно за 5 часов, однако дополнительно появились незапланированные мелкие задачи, уточняющие требования и интерфейсы.

Заключение

В ходе выполнения курсового проекта была спроектирована и реализована веб-платформа проверки заданий в режиме рецензирования. Сформированы функциональные требования, выполнено планирование (оценка трудоёмкости и календарный график), выбран и обоснован подход к разработке (инкрементная модель), а также настроены средства управления задачами и исходным кодом.

Результатом стала работоспособная система с ключевыми функциями: регистрация и авторизация, управление профилями и пользователями, работа с курсами/заданиями/ответами, рецензирование, уведомления и экспорт отчётов. Автоматизированные UI-тесты позволили проверить базовые сценарии и выявить функциональность, требующую дальнейшего развития.

В дальнейшем систему можно расширить: полноценно реализовать блокировку пользователей, улучшить роли и права доступа, добавить гибкие критерии оценивания и расширенную аналитику по курсам и группам.

Список использованных источников

Microsoft. Документация ASP.NET Core. (официальный сайт).

Microsoft. Entity Framework Core Documentation. (официальный сайт).

PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL Documentation. (официальный сайт).

Trello. Руководство пользователя и документация по работе с досками. (официальный сайт).

GitHub. Документация GitHub Actions. (официальный сайт).

Selenium. Documentation. (официальный сайт).

pytest. Documentation. (официальный сайт).

Репозиторий проекта: https://github.com/timourka/CPP

Приложение

В приложении рекомендуется разместить: скриншоты интерфейса, отчёты из Trello, выгрузки отчётов системы (Excel), а также отчёт о прохождении тестов (лог запуска pytest).